附

重点任务及责任分工清单

| 序号 | 重点任务 | 具体工作 | 责任分工 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建立特色数据要素制度 |  |  |  |  |
| 1 | 推动健全数据领域制度法规体系 | 加强数字江西理论和立法研究，结合实际需求完善数字江西建设相关领域政策法规 | 省发改委（省数据局）、省人大法工委、省司法厅、省政府办公厅（省政务服务办）等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 2 |  | 研究制定我省公共数据授权运营管理办法 | 省发改委（省数据局）、省政府办公厅（省政务服务办）、省委国安办、省委网信办、省财政厅、省工业和信息化厅、省司法厅、省国资委、省市场监管局等按职责分工负责 | 2024年底 |
| 3 |  | 研究制定我省数据估值、收益分配、流通交易、企业数据开发利用等相关规范与制度 |  | 2025年底 |
| 4 |  | 研究制定我省数据产权、安全治理等相关制度 |  | 2026年6月 |
| 5 |  | 加强《江西省数据应用条例》宣贯实施 | 省发改委（省数据局）、省政府办公厅（省政务服务办）按职责分工负责 | 2024年底 |
| 6 | 加快落实数据产权制度 | 研究制定数据分类分级授权管理办法，加快公共数据、企业数据、个人数据的分类分级确权授权使用 | 省发改委（省数据局）、省财政厅按职责分工负责 | 2025年底 |
| 7 | 加快落实数据产权制度 | 落实数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权结构性分置的产权制度，加快开展数据合规审查和数据资产确权登记 | 省发改委（省数据局）、省司法厅、省市场监管局等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 8 | 建立数据收益分配制度 | 建立健全数据要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制，探索建立政府、企业、个人分享价值收益的方式 | 省发改委（省数据局）、省国资委、省市场监督局、省政府办公厅（省政务服务办）等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 9 |  | 探索公共数据运营收益定向反哺公共服务建设的新路径 | 省发改委（省数据局）、省政府办公厅（省政务服务办）、省财政厅、省国资委、省市场监督局等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 10 |  | 探索建立公共数据资源开放收益合理分享机制，鼓励各类企业依法依规依托公共数据提供公益服务 | 省发改委（省数据局）、省财政厅、省工业和信息化厅、省委国安办、省国资委、省市场监督局、省政府办公厅（省政务服务办）等按职责分工负责 | 2026年底 |
| 11 |  | 鼓励非公共数据以市场化方式授权使用、获取收益 |  | 2026年底 |
| 12 | 建立数据流通规则体系 | 建立数据流通准入标准规则体系，明确数据供应方、需求方、平台运营方权责义务和数据产品质量要求 | 省发改委（省数据局）、省国资委、省市场监督局、省委国安办、省委网信办等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 13 |  | 制订数据流通监管规则 | 省发改委（省数据局）、省国资委、省市场监督局、省委国安办、省委网信办等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 14 |  | 促进数据标识标准化、数据分析工具丰富化，夯实数据流通基础 | 省发改委（省数据局）、省科技厅、省政府办公厅（省政务服务办）等按职责分工负责 | 2026年底 |
| 15 | 建立数据交易监管制度 | 推动数据流通交易全环节监管制度建设，探索制定江西省数据流通和交易负面清单 | 省发改委（省数据局）、省委国安办、省委网信办、省市场监督局、省国资委、省政府办公厅（省政务服务办）等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 16 |  | 加强对数据交易服务机构的安全监管 |  | 长期坚持 |
| 17 |  | 促进专门机构、第三方机构、企业以及社会等共同参与数据流通交易监管 |  | 2025年底 |
| 18 | 建立数据交易监管制度 | 依法依规查处垄断协议、滥用市场支配地位等行为 | 省发改委（省数据局）、省委国安办、省委网信办、省市场监督局、省国资委、省政府办公厅（省政务服务办）等按职责分工负责 | 长期坚持 |
| 19 | 健全公共数据管理制度 | 建立公共数据目录、数据需求清单、共享责任清单和负面清单机制 | 省发改委（省数据局）、省政府办公厅（省政务服务办）、省财政厅等按职责分工负责 | 2024年底 |
| 20 |  | 建立完善公共数据质量管理机制，加强数据源头治理、系统治理。推动制定江西省公共数据授权运营管理办法 | 省发改委（省数据局）、省委国安办、省委网信办、省市场监督局、省政府办公厅（省政务服务办）、省财政厅等按职责分工负责 | 2024年底 |
| 21 | 健全数据要素组织管理机制 | 指导、协调和规范省内数据要素市场活动，做好全省数据登记、流通交易、收益分配、安全治理等工作。各设区市数据主管部门在省级指导下负责本行政区域内数据要素市场化配置改革 | 省发改委（省数据局）、省委国安办、省委网信办、省市场监管局、省科技厅、省工业和信息化厅、省国资委、省委金融办、省政府办公厅（省政务服务办）等按职责分工负责 | 长期坚持 |
| 二、完善数据基础支撑 |  |  |  |  |
| 22 | 建设数据流通基础设施 | 构建上联国家、覆盖全省的一体化数据流通利用基础设施，支撑各地开展数据汇聚融合、共享开放和开发利用 | 省发改委（省数据局）牵头负责 | 2025年底 |
| 23 | 完善公共数据库建设 | 开展全省公共数据资源普查，摸清公共数据资源底数 | 省发改委（省数据局）、省政府办公厅（省政务服务办）、省财政厅等按职责分工负责 | 2024年底 |
| 24 |  | 加快数据采集和接口标准化，加强数据整合，不断完善人口、法人、信用、电子证照、自然资源、空间地理等基础数据库，并按规定统一对外提供服务。推进重点领域跨地区、跨部门、跨层级主题数据库和公共数据资源池建设，制定相关标准和管理规范，提升数据共享能力 | 省发改委（省数据局）、省政府办公厅（省政务服务办）、省委网信办、省市场监管局、省工业和信息化厅、省国资委、省财政厅、省卫健委、省自然资源厅等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 25 | 建设新型信息基础设施 | 推动5G网络深度覆盖、千兆城市设区市全覆盖 | 省工业和信息化厅、省通信管理局等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 26 |  | 积极融入“东数西算”，加快建设省先进算力中心，统筹各地合理布局智能计算、边缘计算、分布式计算等先进算力。加快形成多元协同的先进算力基础设施 | 省发改委（省数据局）、省工业和信息化厅、省科技厅等按职责分工负责 | 2026年底 |
| 27 | 建设新型信息基础设施 | 协同推进工业互联网等应用基础设施建设，促进算力、存力、容灾备份在数字政府、公共服务、产业发展、生态环境等领域深度融合 | 省工业和信息化厅、省通信管理局、省发改委（省数据局）、省政府办公厅（省政务服务办）、省生态环境厅等按职责分工负责 | 2026年底 |
| 三、促进数据要素流通和应用 |  |  |  |  |
| 28 | 开展数据要素确权登记 | 研究数据要素领域确权、登记制度。研究制定统一的经营主体数据登记制度，探索办理数据要素、数据用益、数据信托等登记凭证，登记明确数据资源持有、数据加工使用、数据产品经营权利归属 | 省发改委（省数据局）、省政府办公厅（省政务服务办）、省财政厅、省司法厅、省国资委等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 29 |  | 建设数据要素登记平台，引导公共数据资源登记、流转备案等先行先试 | 省发改委（省数据局）、省政府办公厅（省政务服务办）、省财政厅、省国资委等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 30 |  | 建立非公共数据依法登记、开放供给、流通交易的激励机制 | 省发改委（省数据局）、省国资委等按职责分工负责 | 2026年底 |
| 31 | 推进公共数据授权运营 | 依法依规开展公共数据授权运营和开发利用 | 省发改委（省数据局）、省政府办公厅（省政务服务办）、省委国安办、省委网信办、省科技厅、省财政厅、省审计厅、省国资委、省市场监管局等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 32 |  | 创新运用隐私计算、身份认证、数据互信等技术，搭建可信授权认证通道和数据安全流通通道 | 省发改委（省数据局）、省政府办公厅（省政务服务办）、省委国安办、省委网信办、省科技厅、省审计厅、省国资委、省市场监管局等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 33 | 统筹布局数据交易场所 | 积极争取我省纳入国家数据交易场所布局 | 省发改委（省数据局）、省委金融办按职责分工负责 | 2025年底 |
| 34 |  | 依托数据流通基础设施，促进数据有序交易 | 省发改委（省数据局）、省国资委等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 35 |  | 建立健全定价配置、规范交易、灵活交付、集中清算的数据流通交易运营机制 | 省发改委（省数据局）、省委国安办、省工业和信息化厅、省国资委、省审计厅、省委金融办、省市场监管局等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 36 | 引导企业数据流通利用 | 有序推动企业数据资产入表 | 省财政厅、省市场监管局、省税务局、省国资委、省发改委（省数据局）等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 37 |  | 加快产业数据知识产权保护规范化，探索开展产业数据知识产权存证和登记管理工作 | 省市场监管局、省发改委（省数据局）、省国资委等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 38 |  | 建立数据资产评估标准和登记评估机制，加快引导企业数据（产品）登记确权 | 省发改委（省数据局）、省财政厅、省市场监管局、省科技厅、省工业和信息化厅、省国资委等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 39 |  | 支持符合条件的企业试点建设产业互联网，鼓励各地结合产业特色建设“产业大脑”，授权归集、融合和运营产业链供应链上中下游企业的数据资源，打造行业性数据产品 | 省发改委（省数据局）、省工业和信息化厅、省国资委、省商务厅、省文化旅游厅、省农业农村厅等按职责分工负责 | 2026年底 |
| 40 |  | 探索数据产品和服务首用首购 | 省发改委（省数据局）、省市场监管局等按职责分工负责 | 2026年底 |
| 41 | 促进行业性数据流通交易 | 依托省内特色产业数据资源优势，推动电子信息、铜、稀土、陶瓷、锂电新能源、中医药等行业数据加快流通交易 | 省发改委（省数据局）、省工业和信息化厅、省国资委、省市场监管局、省卫健委、省政府办公厅（省政务服务办）、省中医药管理局等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 42 |  | 引导企事业单位等通过全省一体化数据交易平台进行交易 | 省发改委（省数据局）、省工业和信息化厅、省科技厅、省国资委、省市场监管局、省卫健委等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 43 |  | 规范培育数据流通交易企业，培育引进一批数据商和第三方专业服务机构。推动加快形成涵盖数据集成、数据经纪、资产评估、登记结算、交易撮合、争议仲裁等数据流通交易全流程的市场运营体系 | 省发改委（省数据局）、省财政厅、省工业和信息化厅、省司法厅、省国资委、省市场监管局、江西金融监管局、省政府办公厅（省政务服务办）等按职责分工负责 | 2026年底 |
| 44 | 构建公平普惠的数据服务 | 通过多种形式推动授权运营，依法依规利用公共数据开发各类产品和服务，加快公共数据在产业、金融、商贸、交通等领域实现场景应用，加强数字公共产品服务供给，进一步优化升级“赣服通”“赣企通”等各类政务服务平台 | 省发改委（省数据局）、省财政厅、省工业和信息化厅、省国资委、省委金融办、省商务厅、省交通运输厅、省住房城乡建设厅、省卫健委、省人社厅、省教育厅、省医保局、省政府办公厅（省政务服务办）等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 四、加快数据价值释放 |  |  |  |  |
| 45 | 数据运营赋能产业能级提升 | 探索以有色金属、锂电、新能源等领域为试点，依托高校、企业、行业协会、科研机构等积累的高质量产业数据，依法依规授权运营铜、稀土、锂电等产业数据 | 省发改委（省数据局）、省工业和信息化厅、省科技厅、省教育厅、省国资委等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 46 |  | 围绕省有色金属产业集群、特色产业链，建立政府与社会互动的数据采集形成机制，建设铜、稀土、锂电等行业数据库 | 省发改委（省数据局）、省工业和信息化厅、省国资委、省科技厅等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 47 | 数据运营加快补链强链 | 探索以中医药等领域为试点，依法依规授权运营产业数据。推动省内行业数据资源采集、整合，建立数据资源目录 | 省发改委（省数据局）、省工业和信息化厅、省卫健委、省中医药管理局等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 48 |  | 搭建产业数据供需匹配平台，促进产业链各环节数据共享和融合应用，支持产业上下游优势企业加强数据开放共享合作 |  | 2025年底 |
| 49 | 数据运营助力生态文明建设 | 探索以碳汇等领域为试点，依法依规授权运营碳汇数据，优化提升生态产品信息数据共享平台 | 省发改委（省数据局）、省生态环境厅、省自然资源厅、省林业局等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 50 |  | 促进全省林业碳汇、湿地碳汇的开发、管理、收储、流转，拓展林业碳汇相关质押贷款等金融业务 | 省林业局、省生态环境厅、省发改委（省数据局）、省委金融办、人民银行江西省分行等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 51 |  | 运用数字技术探索生态产品价值实现新路径新模式，助力我省全域探索建立健全生态产品价值实现机制 | 省发改委（省数据局）、省生态环境厅、省自然资源厅、省林业局等按职责分工负责 | 2026年底 |
| 52 | 数据运营推动普惠金融服务探索创新 | 探索运营金融领域公共数据 | 省发改委（省数据局）、省委金融办、省政府办公厅（省政务服务办）等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 53 |  | 探索建立省金融数据服务数据空间，通过税务、公积金、社保、司法、信用等多维度信息对企业进行全方位的画像，面向金融机构提供风险决策服务。加大中小微企业普惠金融服务力度 | 省发改委（省数据局）、省委金融办、省工业和信息化厅、省人社厅、省司法厅、省住房城乡建设厅、省医保局、省税务局等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 五、强化数据安全监管 |  |  |  |  |
| 54 | 落实安全法律法规要求 | 建立健全数据安全监测预警、风险评估、应急处置、密码应用与安全性评估等制度，加强数据全生命周期安全管理和技术防护 | 省委国安办、省委网信办、省国家保密局、省国家密码管理局、省政府办公厅（省政务服务办）等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 55 |  | 加大对涉及国家秘密、工作秘密、商业秘密、敏感非密信息、个人隐私和个人信息等数据保护力度，加快完善涉外数据的管理体系，加强涉外数据活动的监督管理 | 省委网信办、省委国安办、省国家保密局、省国家密码管理局、省公安厅等按职责分工负责 | 长期坚持 |
| 56 | 加强数据分类分级保护 | 根据数据在经济社会发展中的重要程度，对数据实行分类分级保护。推动重点行业和领域制定重要数据具体目录，对列入目录的数据进行重点保护 | 省委网信办、省委国安办、省发改委（省数据局）、省市场监管局、省政府办公厅（省政务服务办）、省工业和信息化厅、省科技厅、省国资委等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 57 |  | 健全公共数据安全管理制度，落实数据安全保护责任。引导互联网平台加强内部管理和安全保障 | 省委网信办、省委国安办、省发改委（省数据局）、省公安厅、省财政厅、省市场监管局、省政府办公厅（省政务服务办）等按职责分工负责 | 2025年底 |
| 58 | 创新数据要素安全管理机制 | 在数据采集汇聚、加工处理、流通交易、共享利用等各环节，推动企业依法依规承担相应责任 | 省发改委（省数据局）、省司法厅、省委国安办、省委网信办、省工业和信息化厅、省国资委、省市场监管局、省政府办公厅（省政务服务办）等按职责分工负责 | 长期坚持 |
| 59 | 创新数据要素安全管理机制 | 加强企业数据合规经营和使用，严厉打击黑市交易，取缔数据流通非法产业 | 省委网信办、省发改委（省数据局）、省公安厅、省工业和信息化厅、省国资委、省政府办公厅（省政务服务办）等按职责分工负责 | 长期坚持 |
| 60 |  | 推动实施数据安全管理认证制度，引导企业通过认证提升数据安全管理水平 | 省委网信办、省发改委（省数据局）、省工业和信息化厅、省国资委、省市场监管局、省政府办公厅（省政务服务办）等按职责分工负责 | 2026年底 |